# InkTrace 基础方案落地文档（v1）

更新时间：2026-04-23

适用阶段：当前版本（不依赖 AI）

────────────────────────

## 1. 文档目标

本文件用于指导 InkTrace 当前阶段的产品、设计、开发与测试落地。

核心目标：交付一个**稳定可用的长篇小说写作工具**，即使完全不启用 AI，也能顺畅完成创作。

────────────────────────

## 2. 产品定位（当前阶段）

### 2.1 定位

一个可以稳定写长篇小说的工具（不依赖 AI）。

### 2.2 范围边界

当前版本必须保证：

作品管理可用

章节管理可用

正文编辑可用

自动保存可用

关闭恢复可用

当前版本不强依赖：

AI 续写

AI 审查

AI 结构分析

────────────────────────

## 3. 整体结构

信息架构：

书架（作品列表） -> 写作页（编辑章节）

术语统一：

使用：作品

禁用：项目

────────────────────────

## 4. 页面方案

## 4.1 入口页：书架

### 功能清单

新建作品

导入作品

查看作品列表

打开作品

### 关键交互

点击作品卡片进入写作页

支持按最近更新时间排序

空状态显示“新建作品/导入作品”双入口

### 验收标准

能创建并打开作品

导入后作品出现在列表

作品列表刷新后不丢失

## 4.2 写作页（核心页面）

### 布局

左：章节列表

中：正文编辑（主区域，最大）

右：默认隐藏

### 关键原则

写作为中心

非写作信息默认隐藏

不展示系统状态噪音

不打断创作流程

────────────────────────

## 5. 基础功能需求（必须有）

## 5.1 章节管理

### 功能点

新建章节

删除章节

修改标题

调整顺序

切换章节

### 规则

章节标题允许为空（默认“未命名章节”）

删除章节需二次确认

调序后立即持久化

### 验收标准

新建后章节立刻出现并可编辑

删除后列表与正文同步更新

调整顺序后刷新仍保持一致

快速切换章节不会错位

## 5.2 正文编辑

### 功能点

输入文本

修改文本

编辑章节标题

### 验收标准

输入延迟可接受（长文仍可编辑）

撤销/重做正常

标题与正文分别保存

## 5.3 基础信息

### 展示项

当前章节信息（标题/序号）

字数统计（当前章节）

### 验收标准

切章后信息实时同步

字数统计与正文内容一致

## 5.4 数据安全

### 必须能力

自动保存

切换不丢内容

关闭后可恢复

### 建议策略

编辑后 2-5 秒防抖自动保存

切换章节前强制 flush 一次

本地草稿缓存 + 服务端持久化双保险

### 验收标准

断网/异常关闭后可恢复最近编辑

连续切章 50 次不丢字

重启应用后可恢复最后状态

────────────────────────

## 6. 数据模型（最小落地）

## 6.1 作品

id

title

author（可空）

created_at

updated_at

## 6.2 章节

id

work_id

chapter_no

title

content

word_count

order_index

created_at

updated_at

## 6.3 编辑会话（可选，推荐）

work_id

last_open_chapter_id

cursor_position

last_opened_at

────────────────────────

## 7. 状态与异常处理

## 7.1 状态最小化

不展示复杂系统状态面板

仅保留必要反馈：保存中/已保存/保存失败（轻量提示）

## 7.2 异常策略

保存失败不清空编辑区

自动重试（指数退避）

提供“手动重试保存”入口

────────────────────────

## 8. 非功能要求

性能：10 万字章节仍可流畅输入

稳定性：切章、排序、删除不出现白屏

可靠性：保存链路幂等，重复请求不污染数据

可维护性：页面逻辑与存储逻辑分离

────────────────────────

## 9. 交付计划（建议）

### P0（先可用）

书架 + 写作页基础框架

章节 CRUD + 切换 + 调序

正文编辑 + 字数统计

自动保存 + 崩溃恢复

### P1（补稳定）

保存失败重试机制

大文本性能优化

导入体验优化

### P2（再扩展）

右侧辅助区按需打开

后续 AI 能力挂载（不影响当前主流程）

────────────────────────

## 10. 验收清单（DoD）

可从书架创建并打开作品

可在写作页完成章节新建/删除/改名/调序/切换

正文可持续编辑，字数统计正确

自动保存生效，切换/关闭后内容可恢复

全流程不依赖 AI 也可完整写作

────────────────────────

## 11. 版本说明

本版本是 基础可写作版本。

任何新增能力（包括 AI）都必须遵守：**不能破坏当前写作主链路**。